Nr sprawy: 3/WOD/2009

Mszczonów, 24.09.2009r.

Zatwierdzam :

.............................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Budowa wodociągu w ul. Zapieckowej, Generała Maczka, Generała Grota Roweckiego z łącznikiem ø 200 w ul. Wschodniej oraz łącznikiem ø 110 w ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie

1. Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie

96 – 320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105

tel. 46 858 – 00 – 81          fax  46 858 – 00 – 91

adres strony internetowej : www.bip.zgkim.mszczonow.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Roboty budowlane  w trybie przetargu nieograniczonego -  na podstawie art.39 i dalej, Ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych.

- Opis przedmiotu zamówienia :

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod  CPV 45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej PCV:  ø 110 oraz ø 200 w ul. Zapieckowej, Generała Maczka, Generała Grota Roweckiego wraz z łącznikiem ø 200 w ul. Wschodniej oraz łącznikiem ø 110 w ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej siwz.

- Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie wodociągu w ul. Zapieckowej oraz w ul. Generała Maczka wraz z łącznikiem 
ø 200 w ul. Wschodniej do 31.12.2009r.,

- pozostała część do 30.05.2010r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają niezbędne uprawnienia, określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych .

- Dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia następujących osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- Kierownik Robót Sanitarnych  – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Wykażą przez złożenie odpowiednich oświadczeń i dokumentów, że spełniają warunki. Ocena  zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie udokumentują spełnienia wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferta odrzucona.

6. Wadium - nie wymaga się.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta wykonawcy (załącznik nr1) wg wzoru  załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.

- Wzór umowy (załącznik nr 2).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w rozdz. V, pkt 5 i która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej obowiązujących przepisów tzn. kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dla ww. osoby aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

- Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia w świetle art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

- Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

- Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim.

UWAGA: w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  wykonawcami.

  - Osoba upoważniona do kontaktów:

1. Brzukowska Luiza -  tel. nr 46 858 – 00 – 97

2. Kaczorowska Małgorzata

  - Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wezwań, wniosków i protestów oraz wszelkie pytania dotyczące postępowania można kierować na adres e-mail:

zgkimmszczonow@wp.pl lub przekazywać faksem na nr 046 858 00 91, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni licząc pierwszy dzień, jako dzień składania  ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz. Formularz musi być wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub niezmazywalnym pisakiem z zachowaniem czytelności .

- Na ofertę składają się: formularz ofertowy oraz wszystkie pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z zapisami siwz.

- Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty sporządzone przez wykonawcę oraz kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” muszą być podpisane przez upoważnioną osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określonym w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

- Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane w języku polskim.

- Wszystkie kartki oferty, powinny być spięte ( zszyte ) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Wzory załączników powinny być wypełnione przez wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w siwz.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych formularzy przez wykonawcę pod warunkiem ich pełnej zgodności z załącznikami do niniejszej siwz.

- Wykonawca złoży ofertę w opakowaniu, którą należy opisać :

Oferta przetargowa  na:

„Budowę wodociągu w ul. Zapieckowej, Generała Maczka, Generała Grota Roweckiego z łącznikiem ø 200 w ul. Wschodniej oraz łącznikiem ø 110 w ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie”

Nie otwierać przed dniem 19.10.2009r. do godz. 1115 .

- poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

11.Zmiany w siwz i ofercie.

- Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może dokonać modyfikacji siwz. Każda dokonana przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią siwz oraz zostanie umieszczona na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień przed upływem 6 dni od daty upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi zamawiający umieści na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl wraz z opisem zapytania bez podania źródła tego zapytania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami podpunktu 11,  a koperta będzie dodatkowo zawierała określenia „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwróci wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu wniesienia protestu.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 19.10.2009r.  do godz. 1100  w sekretariacie Zakładu   Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2009r. o godz. 1115  w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 9.

  - Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Następnie ogłosi:

      - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

      - cenę ofertową.

  - O kolejności ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

  - Oferty wykonawców, o których wycofaniu powiadomiono nie będą otwierane.

- Opis sposobu obliczania ceny.

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania  zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany zapłacić, w tym również podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za kompletny przedmiot zamówienia.

- Cenę oferty należy obliczyć na podstawie przedmiarów robót stanowiących część dokumentacji projektowej i będących załącznikiem do niniejszej siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego część dokumentacji projektowej.

- Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia, błąd w cenie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, a wykonawca w toku wykonywania zamówienia nie będzie miał prawa dochodzić podwyższenia wynagrodzenia nawet gdyby z tego powodu miał ponieść znaczące straty.

- Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

- Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  cena  wykonania zamówienia                           100  %

która zostanie wyliczona w następujący sposób:

P = ( Cn : Cb ) x 100 pkt

gdzie:

P – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena

Cn – najniższa cena  oferty w złotych brutto

Cb – cena oferty badanej w złotych brutto

  - Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

  - Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - Opis innych kryteriów niż cena : BRAK.

    - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Koperty oznaczone „Wycofanie” oraz oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania ofert zamawiający może żądać wyjaśnień oferty.

  - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 8, lub złożyli dokumenty, o których mowa w rozdz. 8 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z postanowieniami art.89 Ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

  - Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu i o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie zgodnie z postanowieniami art. 91 ustawy   Pzp.

  - O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi pocztą wykonawców oraz wywiesi informację z wynikiem przetargu na tablicy ogłoszeń i umieści na stronie internetowej www.bip.zgkim.mszczonow.pl .

  - W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy Pzp zamawiający unieważni postępowanie.

    - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

- Pozostałe informacje oraz wymagania zamawiającego:

- Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp;

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- nie dopuszcza złożenia ofert częściowych;

- nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;

- nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem licytacji elektronicznej;

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Załączniki do siwz

  - Załącznik nr 1 - formularz oferty

  - Załącznik nr 2 – wzór umowy

  - Załącznik nr 3	- formularz oświadczenia o spełnieniu warunków

  - Załącznik nr 4- formularz oświadczeni o niepodleganiu wykluczeniu

  - Załącznik nr 5- formularz oświadczenia o akceptacji warunków przetargowych

  - Załącznik nr 6- dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna.

Opracowały:

Kaczorowska Małgorzata

Brzukowska Luiza

Mszczonów, 24.09.2009r.